## Slide 1
Gospel-福大之音
最终项目汇报
MID-TERM DEFENSE
制作团队：IK组
2022.12.24

## Slide 2
项目进度
问题解决
项目实际架构
项目测试
PART ONE
PART TWO
PART THREE
PART FOUR
PART FIVE
PART SIX
解决方案
系统架构图

## Slide 3
PART ONE
项目进度
01

## Slide 4
01
成员分工
成员 | 分工
康凯凯 | 答辩，vlog制作，ppt制作，博客撰写
曹翊民 | 测试
陈培杰 | 前端开发
何仙春 | uml绘制、数据测试与试运行
黄宇霖 | 测试
姜前辰 | ppt制作
李志鹏 | 后端开发
于淞 | 测试
周煌伟 | 后端开发
王武平 | 前端开发

## Slide 5
01
项目实际进度曲线

## Slide 6
01
燃尽图

## Slide 7
PART TWO
问题解决
02

## Slide 8
02
遇到的问题及解决办法
问题：实现临时会话聊天时，由于之前从未考虑过这个需求，没有预留相关的设计，所以无法通过对系统进行扩展来实现，只能对系统进行改动。
解决方案：修改数据库结构来实现对于对话的分类，新增临时会话相关的接口，尽量使用拓展而非修改的方法来实现功能，减少对原有前后端代码的改动

## Slide 9
PART THREE
项目实际架构
03

## Slide 10
03
后端
前端
使用到的技术：
使用到的技术：
mybatis-plus
vuex
element-ui
socket.io
axios
socket.io
jwt

## Slide 11
PART FOUR
项目测试
04

## Slide 12
04
项目测试
测试工具：POSTMAN、SWAGGER、书写简单前端页面进行测试。
测试计划：
① 群聊、私聊、临时聊天等功能
② 查找好友、好友申请、导师和学生双向选择功能
③ 选导师，生成对应小组
④ 通过后台开启选课，结束选课直接生成相应群聊

## Slide 13
PART FIVE
解决方案
05

## Slide 14
05
Alpha冲刺的问题及解决方案
问题 | 解决方案
让导师和学生更便捷地联系 | 添加了“小组”功能，学生可直接与导师和同导师的学生发起会话
添加临时聊天功能 | 在添加好友处，可以发起临时聊天
学生不断向一个老师发起申请 | 设置了老师拒绝后，学生便无法再发起申请
学生同时对不同导师进行申请 | 设置了一个学生一次只能向一个导师发起申请，无法对多个导师发起申请

## Slide 15
PART SIX
系统架构图
06

## Slide 16
06
项目架构设计图
B端
S端
接入层
存储层

## Slide 17
感谢观看
THANK YOU
汇报人：康凯凯
汇报时间：2022.12